ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Большебейсугского сельского

поселения Брюховецкого района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство Большебейсугского сельского поселения на 2019 год»**

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Благоустройство Большебейсугского сельского поселения на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы**  **Основания для разработки**  **Программы**  **Цель и задачи Программы**  **Срок реализации Программы**  **Объёмы и источники финансирования Программы**  **Индикаторы целей Программы** | ведомственная целевая программа «Благоустройство Большебейсугского сельского поселения на 2019 год» (далее – Программа)  Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации  Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Большебейсугского сельского поселения;  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.  Разработка мероприятий по приведению улиц и состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;  -разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения;  -формирование условий и создание мест отдыха населения;  -вывоз с площадки биологических отходов;  -ремонт памятников культурного наследия находящихся на территории Большебейсугского сельского поселения;  -мероприятия по озеленению Большебейсугского сельского поселения;  -содержание мест захоронения.  2019 год   |  |  | | --- | --- | | Источник финансирования | Объем  финансирования  (тыс.рублей) | | Местный бюджет | 162,94 | | ИТОГО | 162,94 |   Выполнение полномочий по благоустройству Большебейсугского сельского поселения   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значения в 2019 году | 1-й год реализации программы | | мероприятия по выполнению полномочий по благоустройству, озеленению, содержанию мест захоронения сельского поселения и т. д. | месяц | 12 | 12 | |

1. **Характеристика проблемы и цель Программы**

Программа разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района:

создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

Одним из приоритетов программы «Благоустройство» является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

В настоящее время существует ряд проблем:

Большебейсугское сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта с.Приречное, с.Большой Бейсуг, с.Харьково-Полтавское, которые расположены далеко друг от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории;

Разработка мероприятий по приведению улиц и состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения; формирование условий и создание мест отдыха населения, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения, ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории от сухостойных деревьев, уборка снега, мероприятия по озеленению Большебейсугского сельского поселения, об кос сорной растительности, ремонт и уборка детских дворовых площадок.

1. **Перечень и описание программных мероприятий**

Перечень и описание программных мероприятий на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и описание  мероприятия и объем работ | Срок  реализации  (год) | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Результат реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по реализации полномочий по благоустройству сельского поселения, озеленению, содержанию мест захоронения и т. д.: | 2019 год | 162,94 | Благоустроенное сельское поселение |
| 1.1 | Косьба сорняков в том числе амброзии полыннолистной (улицы, переулки, стадион, парк и т.д.) 7,9 га | с апреля по сентябрь | 27,94 | Обкошенные территории - улиц, переулков, стадиона, парка, детских дворовых площадок и т.д. Большебейсугского сельского поселения |
| 1.2 | Борьба с карантинными объектами на территории Большебейсугского сельского поселения (американская белая бабочка, картофельная моль, томатная моль, повилика полевая, ценхрус длинноколючковый, паслен колючий, горчак розовый, саранча и другие карантинные объекты) | в течении года | 10,0 | Уничтожение карантинных объектов на территории Большебейсугского сельского поселения |
| 1.3 | Содержание площадки биологических отходов (об кос, дезинфекция и т.д.) 1500 м2 | в течении года | 10,0 | Содержание площадки биологических отходов |
| 1.4 | Ремонт детских игровых площадок – 8 шт.  - уборка мусора – 5850 м2;  - ремонт, покраска – 60 м2;  - покос – 5850м2 | в течении года | 30,0 | с. Большой Бейсуг ул. Мира, Деркача, Ленина, Гагарина, Береговая, Чапаева;  с. Харьково-Полтавское,  ул. Дружбы;  с. Приречное, ул. Суворова |
| 1.5 | Содержание мест захоронения 12 кладбищ:  - косьба сорняков – 4,1 га;  - спил деревьев – 6 шт.,  - удаление поросли;  - корчевание пней. | с апреля по сентябрь | 30,0 | Выполнение полномочий по содержанию мест захоронения находящихся на территории Большебейсугского сельского поселения |
| 1.6 | Вывоз мусора с территории находящейся в собственности Большебейсугского сельского поселения, ликвидация несанкционированных свалок – 4,5 м3 | в течении года | 50,0 | Выполнение полномочий по уборке территории сельского поселения от мусора |
| 1.7 | Прочие мероприятия |  | 5,0 |  |

Возможно перераспределение финансовых средств в рамках мероприятий Программы, при наличии экономии по отдельным пунктам в ходе освоения выделенных средств.

1. **Управление Программой и механизм ее решения**

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Ведомственная целевая программа реализуется администрацией Большебейсугского сельского поселения, которая несет ответственность за решение задач ведомственной программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей ведомственной целевой программы.

Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется администрацией Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района и Советом Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района.

Специалист I категории администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие текущее управление реализацией целевой программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляют главе администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района отчетность по форме согласно приложению № 2 к утвержденному постановлению администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района от 24 октября 2011 года № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Большебейсугском сельском поселении Брюховецкого района».

Специалист II категории администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района готовит сводный годовой отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий и достигнутых индикаторах целей ведомственной Программы и представляет его на рассмотрение главе Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района и в Совет Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района.

**4.Индикаторы целей программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  индикатора целей | Единица  измерения | Значение  индикатора в году, предшествующем  началу реализации  Программы | Результат реализации  Программы о отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение полномочий по организации благоустройства, озеленения, содержания мест захоронения сельского поселения и т. д. | % | 100 | 100 |

Глава Большебейсугского сельского

поселение Брюховецкого района В.В.Погородний